**Zápis z jednání**

Termín jednání: 7. 4. 2016

Místo: Městský úřad Příbram

Za město Příbram: Mgr. Václav Švenda

Za Spolek Drkolnov: Křesina, Kaiser

Téma jednání: Realizace Studie Drkolnov (autor ing. Cibulka)

Na základě dohody z minulé schůze Spolku Drkolnov, kde byla tématem jednání nedávná schůzka se starostou města dne 11. 3. 2016 a také na základě informací z TV Fonka (rozhovor p. Poulíčka s místostarostou Švendou), bylo domluveno jednání s místostarostou na MěÚ Příbram.

Pan Švenda vysvětlil situaci ohledně realizace Studie Drkolnov. Prvním krokem je snaha o zajištění financí z dotačního titulu, ze kterých by se financovala stavba parkovišť u ÖMV a hřbitova. Tím by se mohly částečně uvolnit některé komunikace vnitrobloku sídliště, kde by byl následně striktně dodržován zákaz parkování. Pokud by se nesehnaly další finance z dotací na realizaci celé studie, muselo by město realizaci provádět z vlastních zdrojů po malých částech a v horizontu mnoha let. Celá investice (včetně parkovišť u ÖMV a hřbitova) vychází na cca 50mil. Kč. Předpokladem ale je, že se město bude snažit sehnat na revitalizaci sídliště Drkolov peníze z nějakého dotačního titulu.

V každém případě chce město svolat občany Drkolnova k veřejnému slyšení, aby měli možnost osobně se vyjádřit k problematice parkování na Drkolnově a k jednotlivým možnostem řešení. Na základě této diskuze (cca v květnu 2016) se pak město rozhodne jak dál postupovat.

Dalším bodem jednání byl návrh Spolku Drkolnov na možné využití parcely č. 4507/1 (ulice Slunná – za garážemi), která je v majetku Městských lesů, jako klidové „zelené“ zóny Drkolnova. Tento pozemek by bylo nutné vyčistit, prořezat náletové dřeviny a celkově zkulturnit.

Dále bylo panem místostarostou přislíbeno, že dojde ve spolupráci s technickými službami k opravám cest a chodníků ve vnitrobloku sídliště dle finančních možností města.

Místostarosta přislíbil, že bude se Spolkem Drkolnov v kontaktu a v případě potřeby budou následovat další podobné schůzky.

Zapsal D. Kaiser dne 11. 4. 2016